2026년 초기창업패키지

창업사업화 지원사업 사업계획서

주식회사 다시로

대표자  윤세라

2025년 11월

# 목차

# 1. 일반 현황

| 기업명 | 주식회사 다시로 | 사업자등록번호 | 501-86-33271 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대표자 | 윤세라 (1992. 07. 04.) | 개업연월일 | 2024. 03. 11. |
| 업태 | 정보통신업 | 종목 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 소재지 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255, 3층 (삼평동) | 법인등록번호 | 110111-8842301 |
| 종업원 수 | 8명 (2025. 11. 기준) | 자본금 | 1억 2,000만원 |
| 직전연도 매출 | 2,410만원 (2024년) | 주력 제품 | 재고관리 자동화 소프트웨어 |

※ 본 문서는 지식베이스 파이프라인 검증을 위한 예시 문서입니다. 실재하지 않는 기업이며 모든 수치는 가공된 값입니다.

# 2. 창업아이템 개요

| 아이템명 | 소상공인 재고관리 자동화 소프트웨어 「다시로」 |
| --- | --- |
| 산업 분류 | 정보통신업 > 소프트웨어 개발 및 공급업 > 응용 소프트웨어 |
| 한 줄 정의 | 바코드와 QR로 입출고 기록을 자동으로 남겨, 발주 시점을 놓치지 않게 하는 소상공인용 재고관리 소프트웨어 |
| 개발 단계 | 1단계 모듈 프로토타입 개발 완료, 파일럿 매장 12곳 운영 중 |
| 목표 고객 | 매장 1~3개를 직접 운영하는 식자재·생활용품 소매 사업자 |
| 사업화 목표 | 2026년 말 유료 전환 매장 300곳, 월 반복 매출 1,100만원 |

다시로는 소상공인이 재고를 손으로 세는 일을 없애는 소프트웨어다. 상품에 붙은 바코드나 QR을 휴대폰으로 찍으면 입출고 기록이 자동으로 남고, 남은 수량이 미리 정한 기준 아래로 내려가면 발주 시점을 알린다.

기존 재고관리 솔루션은 대부분 POS와 묶여 있거나 월 10만원 이상의 구독료를 요구한다. 매장 한두 곳을 운영하는 사업자에게는 도입 비용도 학습 비용도 크다. 다시로는 POS 교체 없이 휴대폰만으로 시작할 수 있게 만들었다.

# 3. 문제인식 (Problem)

## 3-1. 창업아이템의 배경 및 필요성

### 가. 개발 동기

대표자는 2021년부터 3년간 성남 지역에서 식자재 소매점 두 곳을 직접 운영했다. 그 기간 동안 가장 반복적으로 발생한 손실은 판매 기회 상실이었다. 재고가 떨어진 것을 모른 채 영업일을 보내는 일이 월 평균 4일 발생했고, 반대로 이미 충분한 품목을 중복 발주해 폐기한 사례도 분기당 서너 건씩 나왔다.

원인은 단순했다. 재고를 종이 장부와 기억으로 관리하고 있었기 때문이다. 마감 후 재고를 세는 데 매일 40분 이상이 들었고, 바쁜 날에는 그마저 건너뛰었다. 이 문제는 특정 매장의 문제가 아니라 매장 규모가 작을수록 심해지는 구조적 문제였다.

### 나. 문제의 크기

2025년 3월부터 5월까지 성남·용인 지역 소상공인 30명을 대상으로 대면 인터뷰를 진행했다. 결과는 다음과 같다.

· 30명 중 21명(70%)이 재고를 수기 또는 기억으로만 관리하고 있었다.

· 21명 중 17명이 최근 3개월 내 품절로 인한 판매 기회 상실을 경험했다고 답했다.

· 재고관리 소프트웨어를 도입해 본 적이 있는 사람은 30명 중 4명이었고, 그중 3명이 6개월 이내에 사용을 중단했다.

· 사용 중단 사유는 "입력이 번거로워서"가 3명 중 3명으로 일치했다.

마지막 항목이 이 사업의 출발점이다. 소프트웨어가 없어서가 아니라 입력 비용이 매출 손실보다 크게 느껴져서 쓰지 않는다. 따라서 해결해야 할 것은 기능이 아니라 입력 방식이다.

### 다. 정책적 필요성

중소벤처기업부의 소상공인 디지털 전환 정책은 스마트상점·스마트공방을 중심으로 추진되고 있으나, 지원 대상 대부분이 POS 교체나 키오스크 도입에 집중되어 있다. 재고 영역은 상대적으로 공백이 크고, 특히 매장 1~2개 규모의 영세 사업자는 초기 투자 부담으로 대상에서 실질적으로 배제된다.

## 3-2. 창업아이템의 목표시장 분석

### 가. 목표 시장

1차 목표 시장은 매장 1~3개를 직접 운영하는 식자재·생활용품 소매 사업자다. 전국 소매업 사업체 중 종사자 5인 미만 사업체가 다수를 차지하며, 이 구간이 기존 솔루션의 가격대와 가장 크게 어긋나 있다.

2차 시장은 소규모 프랜차이즈 가맹점이다. 본부가 발주 시스템을 운영하더라도 매장 단위 실물 재고는 여전히 수기로 관리되는 경우가 많다.

### 나. 경쟁 현황

| 구분 | 가격 | 강점 | 한계 |
| --- | --- | --- | --- |
| A사 (POS 연동형) | 월 12만원~ | POS·회계 연동 | POS 교체 필요, 초기 설치비 80만원 |
| B사 (ERP형) | 월 25만원~ | 다점포 통합 관리 | 중소기업 대상, 소상공인에겐 과함 |
| C사 (무료 앱) | 무료 | 진입 장벽 없음 | 수기 입력만 지원, 바코드 인식 없음 |
| 다시로 | 월 2만 9천원 | 휴대폰만으로 시작, POS 교체 불필요 | 다점포 통합은 2027년 예정 |

경쟁의 축은 기능 수가 아니라 도입 마찰이다. C사가 무료임에도 이탈률이 높은 이유는 수기 입력이 남아 있기 때문이고, A사와 B사가 기능이 많음에도 이 구간에 침투하지 못하는 이유는 초기 비용 때문이다. 다시로는 두 축 사이의 빈 자리를 노린다.

# 4. 실현가능성 (Solution)

## 4-1. 창업아이템의 현황 (준비 정도)

### 가. 개발 현황

현재 1단계 모듈의 프로토타입 개발을 마쳤다. 바코드와 QR로 입출고 기록을 자동으로 남기는 핵심 기능이 동작하며, 2025년 6월부터 성남·용인 지역 파일럿 매장 12곳에서 실사용 중이다.

| 모듈 | 상태 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 입출고 기록 | 개발 완료 | 바코드·QR 스캔 시 수량 자동 증감, 오프라인 상태에서도 기록 후 동기화 |
| 발주 알림 | 개발 완료 | 품목별 기준 수량 미만 시 알림, 요일별 판매 속도 반영 |
| 상품 등록 | 개발 완료 | 표준 바코드 데이터베이스 연동으로 상품명 자동 입력 |
| 매출 연동 | 개발 중 | POS 3사 연동. 2026년 1분기 완료 목표 |
| 다점포 통합 | 미착수 | 2027년 상반기 착수 예정 |

### 나. 파일럿 운영 결과

2025년 6월부터 10월까지 파일럿 매장 12곳의 운영 데이터를 집계했다.

· 일평균 재고 확인 소요 시간이 도입 전 41분에서 도입 후 9분으로 줄었다.

· 품절로 인한 판매 기회 상실 건수가 매장당 월 평균 4.2건에서 1.1건으로 줄었다.

· 월 단위 재구매율이 도입 3개월 차 34%에서 5개월 차 51%로 상승했다.

· 12곳 중 10곳이 유료 전환 의사를 밝혔고, 이 중 7곳이 실제 유료 전환했다.

재구매율 34%에서 51%로의 상승은 발주 알림 기능을 3개월 차에 추가한 시점과 일치한다. 입력을 줄이는 것만으로는 부족하고, 줄인 입력으로 무엇을 알려주는지가 잔존율을 만든다는 것이 이 구간에서 확인됐다.

### 다. 지식재산권 현황

| 구분 | 명칭 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 특허 출원 | 오프라인 환경에서의 재고 기록 동기화 방법 및 장치 | 2025. 08. 출원 (10-2025-0114882) |
| 상표 출원 | 다시로 (DASIRO) | 2025. 05. 출원, 2025. 09. 등록 |
| SW 저작권 | 다시로 재고관리 v1.2 | 2025. 07. 등록 |

## 4-2. 창업아이템 실현 및 구체화 방안

### 가. 기술 구현 방향

핵심 기술 과제는 두 가지다. 첫째는 오프라인 환경에서의 기록 신뢰성이다. 소매 매장의 창고는 통신 환경이 불안정한 경우가 많아, 스캔 기록이 유실되면 재고 수치 전체가 무너진다. 이를 위해 단말에 기록을 먼저 남기고 통신이 회복되면 서버와 병합하는 구조를 채택했으며, 충돌 시에는 양쪽 기록을 모두 보관한 뒤 사용자에게 확인을 요청한다.

둘째는 상품 인식 정확도다. 소상공인이 취급하는 품목 중에는 표준 바코드가 없는 소분 상품이 상당수 포함된다. 이 경우 QR을 자체 발행해 부착하는 방식으로 대응하고 있으며, 파일럿 매장에서 전체 품목의 23%가 자체 QR로 관리되고 있다.

### 나. 사업화 단계

| 단계 | 기간 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | 2026. 01. ~ 2026. 06. | POS 3사 연동 완료, 유료 전환 매장 120곳 |
| 2단계 | 2026. 07. ~ 2026. 12. | 경기 남부 지역 영업망 구축, 유료 전환 매장 300곳 |
| 3단계 | 2027. 01. ~ 2027. 06. | 다점포 통합 관리 출시, 프랜차이즈 본부 대상 영업 착수 |

# 5. 성장전략 (Scale-up)

## 5-1. 창업아이템 사업화 추진전략

### 가. 수익 모델

매장 단위 월 구독 방식이다. 기본 요금은 매장당 월 2만 9천원이며, POS 연동과 다점포 통합은 상위 요금제로 분리한다. 무료 체험 기간은 30일로 두되 신용카드 등록을 요구하지 않는다. 파일럿에서 확인된 이탈 구간이 도입 2주차에 몰려 있어, 이 구간을 넘기는 것이 전환의 관건이기 때문이다.

| 요금제 | 월 구독료 | 포함 범위 |
| --- | --- | --- |
| 기본 | 2만 9천원 | 입출고 기록, 발주 알림, 상품 등록 |
| 연동 | 4만 9천원 | 기본 + POS 매출 연동, 판매 속도 기반 발주 예측 |
| 통합 | 9만 9천원 | 연동 + 다점포 통합 관리 (2027년 출시 예정) |

### 나. 판로 개척

1차 판로는 지역 상인회와 도매 유통사다. 파일럿 매장 12곳 중 9곳이 성남 지역 상인회를 통해 확보됐으며, 개별 영업 대비 도입 결정까지의 기간이 짧았다. 도매 유통사와의 제휴는 발주 데이터를 매개로 한 것으로, 유통사는 거래처의 재고 상태를 파악할 수 있고 우리는 신규 매장에 접근할 수 있다.

2차 판로는 온라인 유입이다. 다만 소상공인 대상 온라인 마케팅의 전환율이 낮게 나타나, 2026년 상반기까지는 지역 기반 영업에 집중하고 온라인은 콘텐츠 축적 목적으로만 운영한다.

## 5-2. 지역 연계 및 생존율 제고를 위한 노력

### 가. 지역 연계 현황

본사는 경기도 성남시 분당구 판교에 소재한다. 창업 초기부터 성남산업진흥원의 창업기업 성장지원 프로그램에 참여해 왔으며, 2025년 하반기에는 성남시 소상공인 디지털 전환 시범사업의 협력기업으로 선정됐다.

· 성남산업진흥원 입주기업 (2024. 06. ~ 현재)

· 성남시 소상공인 디지털 전환 시범사업 협력기업 선정 (2025. 09.)

· 성남 지역 상인회 3개소와 업무협약 체결 (2025. 04. ~ 2025. 10.)

· 경기도 스타트업 캠퍼스 IR 데모데이 참가 (2025. 06.)

지역 연계는 마케팅 수단이 아니라 제품 검증의 조건이었다. 파일럿 매장 12곳이 모두 반경 15km 이내에 있어 문제 발생 시 당일 방문이 가능했고, 이 구조가 초기 6개월 동안 제품 개선 속도를 결정했다.

### 나. 생존율 제고 방안

고정비를 매출과 연동되는 구조로 유지한다. 서버 비용은 매장 수에 비례하고, 영업 인력은 지역 단위로 늘린다. 2026년 상반기까지는 개발 인력을 늘리지 않고 현재 구성으로 POS 연동을 완료하는 것을 목표로 한다.

## 5-3. 사업추진 일정 및 자금운용 계획

### 가. 사업추진 일정

| 추진 내용 | 기간 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| POS 연동 개발 | 2026. 01. ~ 03. | POS 3사 API 연동 및 매출 데이터 동기화 |
| 발주 예측 고도화 | 2026. 03. ~ 05. | 요일·계절 판매 속도 반영 알고리즘 적용 |
| 영업망 구축 | 2026. 02. ~ 08. | 경기 남부 지역 상인회 10개소 협약 |
| 다점포 모듈 설계 | 2026. 09. ~ 12. | 요구사항 정의 및 아키텍처 설계 |

### 나. 자금 조달 현황

2025년 9월 시드 라운드를 통해 3억원을 유치했으며, 리드 투자자는 경기 지역 기반 액셀러레이터다. 정부지원금을 제외한 자체 확보 자금은 다음과 같다.

| 구분 | 금액 | 시기 및 비고 |
| --- | --- | --- |
| 자본금 | 1억 2,000만원 | 2024. 03. 설립 시 납입 |
| 시드 투자 | 3억원 | 2025. 09. 클로징. 경기 지역 액셀러레이터 리드 |
| 정책자금 대출 | 5,000만원 | 2025. 04. 소상공인시장진흥공단 |
| 합계 | 4억 7,000만원 |  |

### 다. 정부지원금 집행 계획

| 비목 | 금액 | 산출 근거 |
| --- | --- | --- |
| 인건비 | 3,600만원 | 개발자 1명 12개월 (월 300만원) |
| 외주용역비 | 1,800만원 | POS 연동 개발 외주 |
| 지급수수료 | 600만원 | 특허 출원 및 등록, 회계·법무 |
| 광고선전비 | 500만원 | 지역 상인회 대상 오프라인 홍보물 |
| 기타 | 500만원 | 서버 운영비, 사무용품 |
| 합계 | 7,000만원 |  |

# 6. 기업구성 (Team)

## 6-1. 대표자 및 팀원의 보유역량

### 가. 대표자

| 성명 | 윤세라 (1992. 07. 04.) |
| --- | --- |
| 학력 | 한국외국어대학교 경영학과 졸업 (2015) |
| 주요 경력 | 식자재 소매점 2개소 운영 (2021. 03. ~ 2024. 02.) / 유통 스타트업 운영팀 (2015. 08. ~ 2021. 02.) |
| 보유 역량 | 목표 고객과 동일한 환경에서 3년간 사업을 운영한 경험. 문제 정의와 파일럿 매장 확보가 이 경험에서 나왔다 |

### 나. 팀 구성

2025년 11월 기준 임직원은 대표를 포함해 8명이다.

| 구분 | 인원 | 주요 역할 |
| --- | --- | --- |
| 경영 | 1명 | 대표이사. 전략, 투자, 대외 협력 |
| 개발 | 4명 | 서버 2명, 모바일 2명. 오프라인 동기화 및 스캔 인식 담당 |
| 영업 | 2명 | 지역 상인회 및 도매 유통사 대상 영업 |
| 운영 | 1명 | 고객 응대 및 파일럿 매장 관리 |

개발 총괄은 물류 스타트업에서 6년간 창고관리 시스템을 개발한 경력을 보유하고 있으며, 오프라인 환경 동기화 구조를 설계했다. 영업 인력 2명은 모두 지역 유통 경험자로, 상인회 접점이 채용의 주된 이유였다.

### 다. 채용 계획

| 직무 | 시기 | 사유 |
| --- | --- | --- |
| 모바일 개발 | 2026. 02. | POS 연동 및 매출 화면 개발 |
| 영업 | 2026. 05. | 경기 남부 지역 확장 |
| 고객 운영 | 2026. 08. | 유료 전환 매장 200곳 돌파 시점 대응 |

## 6-2. 중장기 사회적 가치 도입계획

소상공인의 재고 손실은 개별 사업자의 문제로 보이지만, 합치면 유통 단계 전체의 폐기 비용이 된다. 파일럿 매장 12곳에서 도입 5개월간 폐기 처분된 식자재가 도입 전 대비 31% 감소했다. 유료 전환 매장이 300곳에 이르면 같은 비율의 감소를 지역 단위에서 관측할 수 있을 것으로 본다.

고용 측면에서는 2027년까지 지역 채용 6명을 목표로 한다. 영업과 고객 운영 직무는 지역 밀착이 성과와 직결되므로 본사 소재지인 성남 및 인접 지역 거주자를 우선 채용한다.

데이터 측면에서는 매장이 축적한 재고·판매 데이터의 소유권을 매장에 둔다. 서비스를 해지하면 전체 데이터를 표준 형식으로 내려받을 수 있게 하며, 이 정책은 이용약관에 명시한다.